REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

O P Ć I N A  S U N J A

OPĆINSKO VIJEĆE																				Prijedlog

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09,  49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15),  i  članka 32. Statuta Općine Sunja ("Službeni vjesnik" broj 30/09, 26/10, 43/10, 12/13, 46/13 i 31/14), Općinsko vijeće Općine Sunja na ____. sjednici održanoj  ________. 2016. godine, donijelo je

III. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU

Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu („Službeni vjesnik“ broj 64/15, 27A/16, 41/16)  mijenja se i glasi:

Ovim  Izmjenama i dopunama Programa određuje  se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sunja u 2016. godini za:

- opskrbu pitkom vodom

- prijevoz putnika i robe u javnom prometu

- javne površine

- nerazvrstane ceste

- javnu rasvjetu

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

- prijevoz putnika i robe u javnom prometu

- odlaganje komunalnog otpada

- tržnicu na malo.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu („Službeni vjesnik“, broj 63/14) mijenja se i glasi:

“I. PROGRAM IZGRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Članak 2.

Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine, nerazvrstane ceste,  javnu rasvjetu i groblja financira se iz:

2

| Izvor financiranja i sufinanciranja | Program 2016. | PRVE IZMJENE PROGRAMA | DRUGE IZMJENE PROGRAMA | TREĆE IZMJENE PROGRAMA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Komunalnog doprinosa | 250.000,00 kn | ---------------- | --------------- | 380.000,00 kn |
| Komunalne usluge | 10.000,00 kn | -------------- | --------------- | 50.000,00 kn |
| Općinski proračun/opći prihodi | 340.000,00 kn | ------------ | ------------ | 513.495,00 kn |
| Drugi izvori utvrđeni posebnim zakonom | 3.200.000,00 kn | 2.900.000,00 | 3.050.000,00 | 350.000,00 kn |
| Županijska uprava za ceste SMŽ | 200.000,00 kn | ------------- | ------------- | 0,00 kn |
| Šumski doprinos 2014. | ------------------------- | -------------- | 60.000,00 | 437.500,00 kn |
| SVEUKUPNO: | 4.000.000,00 kn | 3.700.000,00 kn | 3.910.000,00 kn | 1.730.995,00 kn |

Članak 3.

Pod gradnjom objekata i uređaja komunalne infrastrukture podrazumjeva se građenje novih, te rekonstrukcija postojećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture potrebnih za obavljanje komunalnih djelatnosti, kada se zemljište uređuje u cilju njegovog osposobljavanja za građenje i rekonstrukciju stambenih, poslovnih ili drugih građevinskih objekata.

Članak 4.

Standardi izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđuju se u okviru normativa, a količina prema materijalnim mogućnostima.

Članak 5.

Sukladno planiranim prihodima iz članak 2. ovog  Programa izvršit će se gradnja, rekonstrukcija i investicijsko održavanje slijedećih projekata s procjenom troškova:

- JAVNE POVRŠINE

| Opis stavke | Program 2016. | Prve Izmjene Programa | Druge Izmjene Programa | Treće Izmjene Programa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 . Uređenje nogostupa i kolnika na dijelu Ulice Matije Gupca u Sunji | 400.000,00 kn | ------------- | -------------- | 226.793,00 kn |
| 1.2. Izgradnja igrališta kod Osnovne škole Sunja (ŠRC) | 550.000,00 kn | 450.000,00 kn | ------------------- | 662.434,00 kn |
| 1.3.Izvanredno održavanje LC 33 062 dionica Bestrma-Blinjska Greda | ------------------- | ----------------------- | -------------------- | 142.380,00 kn |
| 1.4.Izrada projektne dokumentacije za parkiralište kod OŠ Sunja | ---------------------- | ---------------------- | --------------------- | 66.500,00 kn |
| 1.5. Nabava transportnog (teretnog) vozila sa sandukom | ----------------------- | --------------------- | 210.000,00 kn | 210.000,00 kn |
| 1.6.Izrada Glavno-izvedbenog projekta nogostupa u Ulici branitelja Sunje u Sunji | ------------------ | ----------------------- | --------------------- | 68.750,00 kn |
| Ukupno: | 950.000,00 kn | 450.000,00 kn | 210.000,00 kn | 1.376.857,00 kn |

  - Nabava robe i radova sufinancira se 50% iz Općinskog proračuna/komunalni doprinos – (226.793,00 kn)

  - Nabava robe i radova financirat će se iz drugih izvora – Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije (200.000,00 kn) i Općinskog proračuna/opći prihodi (462.434,00 kn)

  - Radovi se sufinanciraju 50% iz Općinskog proračuna/komunalni doprinos (142.380,00 kn)

  - Usluga se financira iz Općinskog proračuna/komunalni doprinos (10.827,00 kn), (50.000,00 kn) Općinski proračun/komunalna usluga i (5.673,00 kn) Općinski proračun/opći prihodi

  - Nabava robe financira se iz sredstava Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (150.000,00 kn) i Općinskog proračuna (60.000,00 kn)/šumski doprinos 2014.g.

  - Usluga se financira iz Općinskog prorčuna/šumski doprinos 2014. (68.750,00 kn)

- NERAZVRSTANE CESTE

| Opis stavke | Program 2016. | Prve Izmjene Programa | Druge Izmjene Programa | Treće Izmjene Programa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 . Pojačano održavanje i modernizacija NC na području Općine Sunja Hercegovačka ulica u Sunji | 100.000,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 69.353,00 kn |
| 2.2 Priprema elaborata i teh. dokumentacije za NC | 50.000,00 kn | -------------------- | ------------------- | 0,00 kn |
| 2.3. Priprema elaborata i tehničke dokumentacije za pripremu projekata NC– MJERA 7.2.2. PRR | 300.000,00 | ------------------------- | -------------------- | 26.250,00 kn |
| 2.4.Nabava samoutovarnog traktorskog posipača soli | --------------- | ------------------- | ------------------- | 61.206,00 kn |
| Ukupno: | 450.000,00 kn | 350.000,00 kn | 350.000,00 kn | 156.809,00 kn |

2.1. Financira se iz Općinskog proračuna/šumski doprinos 2014. -    69.353,00 kn

2.2. Nije izvršeno

2.3. Financirat će se  iz Općinskog proračuna/šumski doprinos 2014. (26.250,00 kn)

2.4. Financira se iz Općinskog proračuna/šumski doprinos 2014. – (61.206,00 kn)

4

3.  JAVNA RASVJETA

| Opis stavke | Program 2016. | Prve Izmjene Programa | Druge Izmjene Programa | Treće Izmjene Programa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Sanacija i rekonstrukcija javne rasvjete na području Općine Sunja | 400.000,00 | ----------------- | -------------------- | 0,00 kn |
| 3.2. Izrada projektne dokumentacije za sanaciju i rekonstrukciju javne rasvjete na području Općine Sunja | 40.000,00 | --------------------- | -------------------- | 52.500,00 kn |
| Ukupno: | 440.000,00 kn | 440.000,00 kn | 440.000,00 kn | 52.500,00 kn |

3.2. Usluga  se financira iz sredstava  Općinskog proračuna/šumski doprinos 2014.

(52.500,00 kn).

- GROBLJA

| Opis stavke | Program 2016. | Prve Izmjene Programa | Druge Izmjene Programa | Treće Izmjene Programa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Izgradnja mrtvačnice na groblju u Sunji | 2.000.000,00 | -------------------- | ------------------- | 0,00 kn |
| 4.2. Modernizacija staza na groblju u Sunji | 100.000,00 | 80.000,00 | -------------------- | 96.495,00 kn |
| 4.3.Obnova ploče kod Centralnog križa na groblju s Sunji | ---------------- | ------------------- | -------------------- | 34.959,00 kn |
| 4.4. Oprema za groblje Sunja (kolica) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.375,00 kn |
| Ukupno: | 2.100.000,00 kn | 2.080.000,00 kn | 2.080.000,00 kn | 144.829,00 kn |

4.1. Nije izvršeno (nije bilo natječaja)

4.2. Financira se iz Općinskog proračuna/šumski doprinos 2014. (96.495,00 kn)

4.3. Financira se iz Općinskog proračuna/ šumski doprinos 2014.  (2.946,00 kn) i

Općinskog proračuna/opći prihodi (32.013,00 kn)

4.4. Financira se iz Općinskog proračuna/opći prihodi (13.375,00 kn)

II. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA  ZA OPSKRBU

PITKOM VODOM I ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE

OTPADNIH VODA

Članak 6.

Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavka opreme za: opskrbu pitkom vodom i odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda financira se iz:

| Izvori financiranja I sufinanciranj | Program 2016. | Prve Izmjene Programa | Druge Izmjene Programa | Treće Izmjene Programa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šumski doprinos | 937.500,00 kn | 937.500,00 kn | 877.500,00 kn | 528.190,00 kn |
| Općinskog proračuna/opći prihodi | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 329.310,00 kn |
| Drugi izvori utvrđeni posebnim zakonom | 1.000.000,00 kn | 1.000.000,00 kn | 1.000.000,00 kn | 0,00 kn |
| Sveukupno | 1.937.500,00 kn | 1.937.500,00 kn | 1.877.500,00 kn | 857.500,00 kn |

5

Članak 7.

Sukladno planiranim izvorima sredstava iz članka 6. ovoga Programa izvršit će se izgradnja i rekonstrukcija slijedećih projekata:

- OPSKRBA PITKOM VODOM

| Opis stavke | Program 2016. | Prve Izmjene Programa | Druge Izmjene Programa | Treće Izmjene Programa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.Izgradnja vodoopskrbnog sustava Sunja – Vedro Polje | 1.500.000,00 kn | ---------------- | ---------------- | 857.500,00 kn |
| Ukupno: | 1.500.000,00 kn | -------------------------- | --------------------- | 857.500,00 kn |

  - Radovi se sufinanciraju iz sredstava Općinskog proračuna/šumski doprinos 2016. (528.190,00 kn) i (329.310,00 kn) iz Općinskog proračuna/opći prihodi

- ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE

OTPADNIH VODA

| Opis stavke | Program 2016. | Prve Izmjene Programa | Druge Izmjene Programa | Treće Izmjene Programa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. Izrada projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole - odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda u naselju Sunja | 437.500,00 kn | 437.500,00 kn | 377.500,00 kn | 0,00 kn |
| Ukupno: | 437.500,00 kn | 437.500,00 kn | 377.500,00 kn | 0,00 kn |

  - Usluga nije naručena u 2016. godini.

III. PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I NABAVA OPREME ZA

PRIJEVOZ PUTNIKA, ODRŽAVANJE ČISTOĆE, ODLAGANJE

KOMUNALNOG OTPADA I TRŽNICE NA MALO

Članak 8.

Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabave opreme za prijevoz putnika, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice na malo financira se iz:

| Izvori financiranja I sufinanciranj | Program 2016. | Prve Izmjene Programa | Druge Izmjene Programa | Treće Izmjene Programa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cijena komunalne usluge | 0,00 kn | -------------------------- | ---------------------------- | -------------------- |
| Općinskog proračuna/opći prihodi | 42.500,00 kn | --------------------- | --------------------------- | 4.361,00 kn |
| Naknada za koncesije | 17.500,00 kn | -------------------------- | -------------------------- | 17.500,00 kn |
| Drugi izvori utvrđeni posebnim zakonom | 170.000,00 kn | -------------------------- | -------------------------- | 0,00 kn |
| Sveukupno: | 230.000,00 kn | 230.000,00 kn | 230.000,00 kn | 21.861,00 kn |

6

Članak 9.

Sukladno planiranim sredstvima financiranja iz članka 8. ovoga Programa, planira se izgradnja i rekonstrukcija slijedećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture:

- PRIJEVOZ PUTNIKA U JAVNOM PROMETU

| Opis stavke | Program 2016. | Prve Izmjene Programa | Druge Izmjene Programa | Treće Izmjene Programa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1.Prijevoz putnik u javnom prometu (sufinanciranje nerentabilnih linija) | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 21.861,00 kn |
| Ukupno: | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 21.861,00 kn |

  - Financira se  iz sredstava Općinskog proračuna/koncesija (17.500,00) kn i Općinskog proračuna/opći prihodi (4.361,00 kn)

- ODRŽAVANJE ČISTOĆE

| Opis stavke | Program 2016. | Prve Izmjene Programa | Druge Izmjene Programa | Treće Izmjene Programa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1. Sanacija divljih odlagališta otpada na području Općine Sunja | 50.000,00 kn | ------------------------- | ------------------------ | 0,00 kn |
| Ukupno: | 50.000,00 kn | 50.000,00 kn | 50.000,00 kn | 0,00 kn |

  - Radovi nisu naručeni

- ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

| Opis stavke | Program 2016. | Prve Izmjene Programa | Druge Izmjene Programa | Treće Izmjene Programa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1.Odlaganje komunalnog otpada- nabava opreme | 150.000,00 kn | ------------------------- | ------------------------ | 0,00 kn |
| Ukupno: | 150.000,00 kn | -------------------------- | ------------------------ | 0,00 kn |

  - Nabava opreme nije izvršena (nije bilo natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost).

- TRŽNICA NA MALO

| Opis stavke | Program 2016. | Prve Izmjene Programa | Druge Izmjene Programa | Treće Izmjene Programa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1. Tržnica na malo - nabava opreme za prodaju robe izvan prodavaonica | 30.000,00 kn | ------------------------- | ------------------------ | 0,00 kn |
| Ukupno: | 30.000,00 kn | -------------------------- | ------------------------ | 0,00 kn |

7

  - Nije izvršeno

Članak 10.

Ove Izmjene i dopune  Programa objavit će se  u "Službenom vjesniku" Općine Sunja, a stupaju na snagu osmi dan od dana objave.

KLASA: 363-01/15-01/01

URBROJ: 2176/17-03-16-04

Sunja, ______ 2016.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Dalibor Medved, ing.

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

O P Ć I N A  S U N J A

OPĆINSKI NAČELNIK

Sunja, 20.12.2016.

OPĆINSKO VIJEĆE

PREDMET: Prijedlog  III. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA  GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU

PRAVNI TEMELJ: Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine” broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09,  49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15).

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:  OPĆINSKO VIJEĆE

PREDLAGATELJ:  OPĆINSKI NAČELNIK

IZVJESTITELJ: Slavica Lončarević, spec.admin.publ. viši stručni suradnik za komunalne djelatnosti,  komunalnu infrastrukturu i javnu nabavu

OBRAZLOŽENJE:

Zakon o komunalnom gospodarstvu  („Narodne novine” broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09,  49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) u članku 30. stavku 4. propisano je da Općinsko vijeće (predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave) na temelju Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru i potrebe uređenja zemljišta u skladu s postavkama dokumenata prostornog uređenja kao i u skladu s Planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, donosi Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za svaku kalendarsku godinu, a koji obvezatno sadrži: opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja, te za nabavu opreme i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financijskih sredstava. Sukladno Izmjenama i dopunama Proračuna za 2016. godinu nužno je donijeti Izmjene i dopune Programa za 2016. godinu

OSVRT NA POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA: Za provođenje ovih Izmjena i dopuna Programa potrebna su sredstva šumskog doprinosa, komunalnog doprinosa, naknade za koncesiju, komunalne usluge, sredstva drugih izvora (Ministarstva, Fondovi, Županija i dr.) i ostala sredstva iz Općinskog proračuna/opći prihodi. Sukladno članku 30. stavku 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu, Općinski načelnik dužan je do kraja ožujka svake godine podnijeti Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa za prethodnu kalendarsku godinu.

PRIJEDLOG PRIPREMILA: Slavica Lončarević, viši stručni suradnik za komunalne djelatnosti i komunalnu infrastrukturu

OPĆINSKI NAČELNIK

Grga Dragičević